SPU.7234. 2019.MS

UMOWA  Nr  /2019 
w zakresie zadania „Przebudowa  odcinka drogi na dz. nr 296 obręb Banie 1 oraz utwardzenie terenu na dz. nr 293,287 i 285 obręb Banie 1” 

Zawarta w dniu .2019  roku w Baniach,  pomiędzy:
Gminą Banie reprezentowaną przez: 

Wójta – Arkadiusza Augustyniaka,
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa:

1. 

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane na zadanie
                            
 „Przebudowa  odcinka drogi na dz. nr 296 obręb Banie 1 oraz utwardzenie terenu na dz. nr 293,287 i 285 obręb Banie 1” 

	
	Nr poz.
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	
	1
	2
	3
	4

	
	
	1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
	

	
	1
	Rozebranie krawężników betonowych 30x15cm na podsypce cem. piaskowej z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót

	
	
	wyjazd na ul. Grunwaldzką - obustronnie    22,5*2
	m
	45

	
	
	
	
	

	
	
	
	m
	45

	
	2
	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o grub. 8cm z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawcę robót

	
	
	początek łącznika przy ul. Pocztowej    10,0*4,0
	m2
	40

	
	
	
	m2
	40

	
	3
	Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30cm z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawcę robót

	
	
	wzdłuż łącznika  obustronnie od ul. Pocztowej    10,0*2
	m
	20

	
	
	
	m
	20

	
	4
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych o grubości do 20cm z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót

	
	
	(2,50+62,5+24,0)*3,50+(10,0+5,0)/2*3,0
	m2
	334

	
	
	
	m2
	334

	
	
	1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
	

	
	
	2. WYKONANIE PIESZOJEZDNI
	
	

	
	5
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokość 50cm z wywozem urobku na odległość do 5km

	
	
	koryto podbudowy    12,50*4,50+9,50*4,50+62,5*5,0+(4,3+3,5)/2*24,0+(10,75+5,75)/2*3,25
	m2
	531,913

	
	
	
	m2
	531,913

	
	6
	Wykonanie rowka o wymiarach 40x40cm pod ławę krawężnika z wywozem urobku na odległość do 5km

	
	
	4,50+(12,50*2)+4,50+(9,50*2)+(62,5*2)-(10,75+4,30)+5,0+(24,0*2)+3,50
	m
	219,45

	
	
	
	m
	219,45

	
	7
	Wykonanie warstwy odsączającej zagęszczanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm

	
	
	warstwa żwirowa    12,50*4,50+9,50*4,50+62,5*5,0+(4,3+3,5)/2*24,0+(10,75+5,75)/2*3,25
	m2
	531,913

	
	
	
	m2
	531,913

	
	8
	Ustawienie krawężnika betonowego 22x15cm wtopionego z wykonaniem ławy betonowej zwykłej z betonu C12/15, na podsypce cem. piaskowej

	
	
	4,50+4,50+10,75+5,75+5,0+3,5
	m
	34

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	m
	34

	
	9
	Ustawienie krawężnika betonowego 22x15cm wtopionego z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cem. piaskowej

	
	
	(12,50*2)+(9,50*2)+(62,5*2-10,75)+5,0+(24,0*2)
	m
	211,25

	
	
	
	m
	211,25

	
	10
	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

	
	
	podbudow tłuczniowa    12,50*4,50+9,50*4,50+62,5*5,0+(4,3+3,5)/2*24,0+(10,75+5,75)/2*3,25
	m2
	531,913

	
	
	
	m2
	531,913

	
	11
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej (typ kostki - Behaton) z wypełnieniem spoin mieszanką cem. piaskową

	
	
	nawierzchnia drogi    12,50*4,50+9,50*4,50+62,5*5,0+(4,3+3,5)/2*24,0+(10,75+5,75)/2*3,25
	m2
	531,913

	
	
	
	m2
	531,913

	
	12
	Regulacja pionowa studni rewizyjnych urządzeń podziemnych
	
	

	
	
	
	szt.
	2




	
	



2. Termin wykonania zamówienia: 
3.1. termin rozpoczęcia -    .2019 r.
3.2. termin zakończenia -   .2019 r.





§ 2

 Wykonawca zobowiązuje się :
1. wykonać roboty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w kosztorysie ofertowym a także zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami przepisów technicznych i Prawa  budowlanego, wymaganiami wynikającymi z  Polskich Norm i aprobat  technicznych.
2.  przyjąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym 
    w szczególności:
4.1. wyposażyć na swój koszt zaplecze robót budowlanych we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne do wykonywania robót; umieścić tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4.2. wykonać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 
4.3. oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mogą być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsce pracy;
3. zabezpieczyć i oznakować teren prowadzenia robót  przed dostępem osób niepowołanych; 
4. przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP, w tym zapisów ochrony środowiska, warunków wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne, Prawo ochrony przyrody oraz planu bezpieczeństwa i ochronny zdrowia, roboty budowlane prowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150); 
5. utrzymywać roboty w dobrym stanie. Z należytą troską i pilnością należy zapewnić wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem, materiały posiadające atesty jakości wraz z zadeklarowaną wysoką jakością zastosowanych surowców, urządzeń budowy i wszystkich innych rzeczy, zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbędne do utrzymania i wykonania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót;
6. utrzymać teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, składować  wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, urządzenia prowizoryczne, odpadki, śmieci które nie są potrzebne lub się ich pozbywać, sprawę postępowania z odpadami reguluje ustawa o odpadach z 27.04.2007 r. (j.t. Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251) i ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150);
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia, które mogą mieć związek 
z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz, które mogą zaistnieć na terenie budowy, jak również za szkody i straty  spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji;
8. Wykonawca winien uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego;
9. na pisemne żądanie Zamawiającego przerwać roboty, a jeżeli zostanie zgłoszona taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.
10. przywrócić teren zajęty w czasie realizacji przedmiotu umowy do należytego stanu w 
      sposób  zaakceptowany przez Zamawiającego,
11. po odbiorze technicznym końcowym, zlikwidować zaplecze.




§ 3

Zamawiający zobowiązuje się:
3. dokonywać czynności odbiorowych robót w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia   
    przez Wykonawcę,
5. powołać komisję odbiorową złożoną z przedstawicieli Zamawiającego dla dokonania 
    odbioru  technicznego końcowego   przedmiotu umowy,




§ 4 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe wynoszące:
netto:      zł
podatek VAT (23%):    zł
brutto:   zł 
słownie:  
1. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne do końca trwania umowy.
1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

§ 5

1. Podstawą wystawienia faktury końcowej stanowi obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy.
5. Termin płatności faktury –  30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
7. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób:	
1)  W przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie,
2) W pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto
 bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach.

§ 7

1. Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia związane z placem budowy i realizacją przedmiotu zamówienia od przekazania  placu budowy do czasu obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 
1. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy i osób trzecich, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 3 lat od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy - na wykonane roboty budowlane, zainstalowane urządzenia i zastosowane materiały.
1. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w terminie gwarancji i rękojmi obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownego zgłoszenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia wad.
§ 9

1.Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu  
    przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto określonego w § 4, za każdy  
    dzień opóźnienia, licząc od terminu ustalonego w §1 ust. 3 pkt. 3.2. umowy.
    Należność z powyższego tytułu Zamawiający  potrąci  z faktury, wystawionej przez  
   Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2.W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z fakturą lub z  
    zabezpieczeniem należytego wykonania ustala się, że zapłata nastąpi przelewem na konto  
    Zamawiającego podane  w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę  
    obciążenia.

§ 10

1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §4 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 
2.W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z fakturą  ustala się, że zapłata nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia.

§ 11

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy  
    Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem      
    nieważności.
§ 13

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 14

Integralną część Umowy stanowi kosztorys ofertowy Wykonawcy.
§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
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