                                                                                                     Banie, dnia ………2020 r.					                     

      SPU.7234.  . 2020.MS

UMOWA  Nr  /2020 
w zakresie zadania „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 387 w Baniewicach” 

Zawarta w dniu ……2020  roku w Baniach,  pomiędzy:
Gminą Banie reprezentowaną przez: 

Wójta – Arkadiusza Augustyniaka,
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa:

1. …………………………………………….

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane na zadanie
                            
„Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 387 w Baniewicach” 

	1. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z ułożeniem w stosy do dalszego użycia      52,00 m²
1. Rozebranie krawężnika betonowego na pods. cem. piaskowej     26,00 m;
1. Rozebranie betonowych ław krawężnika z wywozem rumszu     1,56 m³;
1. Rozebranie obrzeża bet. Z ułożeniem w stosy                              26,00 m;
1. Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 40x40 cm pod krawężniki i ławy   101,90 m;
1. Ustawienie krawężnika najazdowego 15x22x100 cm na ławie  betonowej z oporem z betonu C12/15          42,00 m;
1. Ustawienie krawężnika wystającego 15x30x100 cm, betonowego na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15     59,90 m;
1. Wykopanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podbudowy, głębokość 50 cm    218,75 m²;
1. Wykonanie warstwy odsączającej żwirowej o grubości 10 cm     218,75 m²;
1. Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego o frakcji 0/31 mm, grubość warstwy 25 cm stabilizowanego mechanicznie     218,75 m²;
1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej lub zamiennie po uzgodnieniu z Zamawiającym gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm        218,75 m².





	
	


2. Termin wykonania zamówienia: 
3.1. termin rozpoczęcia -     .2020 r.
3.2. termin zakończenia -    .2020 r.


§ 2

 Wykonawca zobowiązuje się :
1. wykonać roboty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w kosztorysie ofertowym a także zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami przepisów technicznych i Prawa  budowlanego, wymaganiami wynikającymi z  Polskich Norm i aprobat  technicznych.
2.  przyjąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym 
    w szczególności:
4.1. wyposażyć na swój koszt zaplecze robót budowlanych we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne do wykonywania robót; umieścić tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4.2. wykonać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 
4.3. oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mogą być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsce pracy;
3. zabezpieczyć i oznakować teren prowadzenia robót  przed dostępem osób niepowołanych; 
4. przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP, w tym zapisów ochrony środowiska, warunków wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne, Prawo ochrony przyrody oraz planu bezpieczeństwa i ochronny zdrowia, roboty budowlane prowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150); 
5. utrzymywać roboty w dobrym stanie. Z należytą troską i pilnością należy zapewnić wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem, materiały posiadające atesty jakości wraz z zadeklarowaną wysoką jakością zastosowanych surowców, urządzeń budowy i wszystkich innych rzeczy, zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbędne do utrzymania i wykonania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót;
6. utrzymać teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, składować  wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, urządzenia prowizoryczne, odpadki, śmieci które nie są potrzebne lub się ich pozbywać, sprawę postępowania z odpadami reguluje ustawa o odpadach z 27.04.2007 r. (j.t. Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251) i ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150);
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia, które mogą mieć związek 
z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz, które mogą zaistnieć na terenie budowy, jak również za szkody i straty  spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji;
8. Wykonawca winien uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego na pisemne żądanie Zamawiającego przerwać roboty, a jeżeli zostanie zgłoszona taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.
9 . przywrócić teren zajęty w czasie realizacji przedmiotu umowy do należytego stanu w 
      sposób  zaakceptowany przez Zamawiającego a po odbiorze  końcowym, zlikwidować   
      zaplecze.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się:
3. dokonywać czynności odbiorowych robót w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia   
    przez Wykonawcę,
5. powołać komisję odbiorową złożoną z przedstawicieli Zamawiającego dla dokonania 
    odbioru  technicznego końcowego   przedmiotu umowy,

§ 4 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe wynoszące:
netto:     zł
podatek VAT (23%):  zł
brutto:  zł 
słownie: 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne do końca trwania umowy.
1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

§ 5

1. Podstawą wystawienia faktury końcowej stanowi obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy.
5. Termin płatności faktury –  14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
7. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób:	
1)  W przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie,
2) W pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto
 bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach.

§ 7

1. Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia związane z placem budowy i realizacją przedmiotu zamówienia od przekazania  placu budowy do czasu obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 
1. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy i osób trzecich, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.





§ 8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 3 lat od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy - na wykonane roboty budowlane, zainstalowane urządzenia i zastosowane materiały.
1. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w terminie gwarancji i rękojmi obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownego zgłoszenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia wad.
§ 9

1.Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu  
    przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto określonego w § 4, za każdy  
    dzień opóźnienia, licząc od terminu ustalonego w §1 ust. 3 pkt. 3.2. umowy.
    Należność z powyższego tytułu Zamawiający  potrąci  z faktury, wystawionej przez  
   Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2.W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z fakturą lub z  
    zabezpieczeniem należytego wykonania ustala się, że zapłata nastąpi przelewem na konto  
    Zamawiającego podane  w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę  
    obciążenia.

§ 10

1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §4 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 
2.W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z fakturą  ustala się, że zapłata nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia.

§ 11

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy  
    Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem      
    nieważności.
§ 13

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.


[bookmark: _GoBack]§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.



ZAMAWIAJĄCY:				                               		WYKONAWCA:




