SPU.7234.52.2020.MS                                                                           Banie, dnia 11.09.2020 r.

Odpowiadamy  na zapytanie do SIWZ:

Pytanie: w SIWZ w punkcie VII wskazany jest termin zakończenia inwestycji do 30.10.2020 r., natomiast w  załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 3 oraz  w załączniku nr 7 do SIWZ w § 2 podany jest termin zakończenia inwestycji do 20.11.2020 r., w jakim terminie należy zakończyć inwestycję?

Odpowiedź: inwestycję należy zakończyć do 30.10.2020 r.

Pytanie: Czy przebudowywany odcinek drogi  ma status drogi publicznej?

Odpowiedź: nie, jest to droga wewnętrzna.

Pytanie: Czy ul. Sportowa  i Sosnowa w sąsiedztwie przebudowywanej drogi mają status drogi publicznej?

Odpowiedź: tak, Sosnowa jest droga powiatową a Sportowa gminną.

Pytanie: Czy zamawiający dysponuje  organizacją ruchu w związku z przebudową drogi na dz. nr 140/1?

Odpowiedź: nie.

Pytanie: w jakim najpóźniejszym terminie Zamawiający deklaruje przekazanie placu budowy Wykonawcy?

Odpowiedź: do 05.10.2020 r.

Wójt Gminy Banie