Załącznik nr 3 do

Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy w Baniach

zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł netto

Banie, dnia 11.04.2023 r.

Sprawa nr: SPU.7234.27.2023.MS

Wójt Gminy Banie

zaprasza do złożenia oferty na zadanie :

„ Przebudowa dróg parkowych w Baniach”

- Ofertę należy:

- złożyć w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego* lub

- wysłać faksem na numer 91 4 166 353 lub

- przesłać e-mailem na adres: urzad@banie.pl

- Na kopercie/faksie/e-mailu* należy umieścić:

- nazwę i adres Wykonawcy

- tytuł :      „ Przebudowa dróg parkowych w Baniach”

- Oferta winna:

- zawierać cenę obejmująca całość zamówienia (cyframi i słownie);

- zawierać cenę jednostkową netto i brutto, jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu zamówienia;

- zawierać okres gwarancji

- być napisana w języku polskim, czytelnie, trwałą techniką.

- Opis przedmiotu zamówienia:

1 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywozem

rumoszu w miejsce wskazane przez inwestora w odległości do 5km – 300,00 m;

2 D-08.03.01 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod obrzeża

strona P+L 442,2*2-10,0 m 874,4  - 874,40 m;

3 D-08.03.01 Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową strona P+L 442,2*2-10  -  874,40 m;

4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni pod warstwę

górną nawierzchni z klińca kamiennego 442,2*2,0   -  884,40 m²;

5 D- 05.01.03 Wykonanie nawierzchni o grubości 8cm z klińca kamiennego 5-12mm z

zaklinowaniem miałem kamiennym i zagęszczeniem 442,2*2,0  -  884,40 m²;

- Wymagany termin realizacji zamówienia:

do 15.06.2023 r.

- Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty wg wzoru załączonego do zaproszenia;

- Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena

- Cena zaoferowana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

- Termin złożenia oferty:

17.04.2023 r.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: Mieczysław Szydełko i Inspektor UG Banie, tel. 664 427 004

- Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do Wykonawcy umowę* w sprawie zamówienia publicznego.

Wójt Gminy Banie

W załączeniu:

1.Formularz oferty;

2.Oświadczenie wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3. Wzór umowy

(*) niepotrzebne skreślić

UWAGI: Dopuszcza się rozszerzenie informacji zawartych w druku zapytania ofertowego  o dodatkowe informację, niezbędne dla potrzeb prowadzonego postępowania.