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   - Projekt -

UCHWAŁA NR …..
Rady Gminy Banie 

z dnia …………………….
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo”. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
§ 1. Uchwala się i przyjmuje do realizacji „Plan Odnowy Miejscowości Sosnowo”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i służący jako załącznik formalny do ubiegania się o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie - „Odnowa i rozwój wsi” oraz działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w latach 2007 - 2013. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz zadań inwestycyjnych do planów odnowy miejscowości : Dłużyna, Górnowo, Kunowo, Piaseczno, Piaskowo, Rożnowo, Sosnowo.

	Lp
	Miejscowość
	Inwestycje
	Koszt w zł
	Termin realizacji

	1.
	Dłużyna
	- budowa placu zabaw

- zakup kontenera na świetlicę wiejską

- modernizacja boiska wiejskiego

- budowa kanalizacji sanitarnej
	10 000

12 000

100 000

300 000
	2008

2010

2009 – 2010

2012 - 2013

	2.
	Górnowo
	- zakup kontenera na świetlicę wiejską

- budowa kanalizacji sanitarnej

- remont boiska wiejskiego
	24 000

300 000

100 000
	2010

2012 – 2013

2010 - 2011

	3.
	Kunowo
	- budowa placu zabaw

- budowa kanalizacji sanitarnej

- rewitalizacja parku w Kunowie
	10 000

300 000

20 000
	2008

2011 – 2012

2009 - 2010

	4.
	Piaseczno
	- budowa placu zabaw

- modernizacja boiska wiejskiego

- budowa kanalizacji sanitarnej

- zagospodarowanie terenu przy stawie 

   na miejsce rekreacyjne
	10 000

100 000

700 000

30 000
	2008

2009 – 2010

2011 – 2012

2009 - 2010

	5.
	Piaskowo
	- budowa placu zabaw

- zakup kontenera na świetlicę wiejską

- budowa kanalizacji sanitarnej

- modernizacja kortu do tenisa ziemnego
	10 000

12 000

250 000

25 000
	2008

2010

2011 – 2012

2009 - 2010

	6.
	Rożnowo
	- budowa placu zabaw

- zakup kontenera na świetlicę wiejską

- modernizacja boiska wiejskiego

- budowa kanalizacji sanitarnej
	10 000

36 000

100 000

400 000
	2008

2009 – 2010

2010 – 2011

2011 - 2013

	7.
	Sosnowo
	- budowa placu zabaw

- budowa kanalizacji sanitarnej

- modernizacja boiska wiejskiego

- remont kościoła
	10 000

300 000

100 000

70 000
	2008

2012 – 2013

2010 – 2011

2009 - 2010


