U M O W A   Nr  /2024
SPU.7234.17.2024.MS

 w dniu 30.11.2023  roku w Urzędzie Gminy Banie zawarto umowę między 
 Gminą Banie reprezentowaną przez:

1. Wójta                    -       Arkadiusza Augustyniaka


zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a Firmą  …….. zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

1. ……………..


§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania n/w prace:
„ Budowa miejsc parkingowych na dz. 457 obręb Banie 2 przy ul. Różanej”
              
              Zakres robót:


§ 2

1.Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień      
   20.02.2024 r.

2.Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień
    15.04.2024 r.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się:
1.dokonać odbioru przedmiotu umowy,
2.zapłacić wynagrodzenie za wykonane roboty.

§ 4

Wykonawca we własnym zakresie:
1.będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
   komunikacyjnych,
2.uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie odbioru 
   robót.
3.Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy 
   zgodnie z normami i sztuką budowlaną, przepisami bhp.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z urządzeń i materiałów , które powinny odpowiadać:

1. Normom stosowanym w Unii Europejskiej







§ 6

Wykonawca  stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi terenu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu za przedmiot umowy.

§ 7

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie 
   wynagrodzenie w formie ryczałtu.
2.Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy,
   obejmujące kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy wyraża się
   kwotą netto ….  zł,  plus VAT 23% ( zł ) 
   kwota brutto  ……… zł  słownie :   
                                                                 
   płatne będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu  
   faktury wraz z protokółem odbioru. 

§ 8

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 5  umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź 
uszkodzenia urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia  do stanu pierwotnego,
1. poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do 
Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych  przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 9

Strony postanawiają, że :
1. Przedmiot umowy będzie odebrany jednorazowo przez Zamawiającego
    po wykonaniu całości robót przez Wykonawcę,
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to
    Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
    - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru robót
    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru 
      zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
      wynagrodzenie,
    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
           Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
           przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając w tym celu nowy 
           termin bądź powierzyć wykonanie innemu wykonawcy na koszt
           Wykonawcy.
      3.  Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie
           ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
           usunięcie stwierdzonych podczas odbioru wad.
       4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
            Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia
            terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwe.
        5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru
            jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które
           uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
           z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
.
§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie:
1. ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
1. zajęcia majątku lub wynagrodzenia Wykonawcy,
1. nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,
1. przerwania realizacji robót przez Wykonawcę na okres dłuższy niż dwa tygodnie.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie gdy:
1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż w związku z zaistnieniem 
uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
     Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
     nieważności takiego oświadczenia, a także powinno zawierać uzasadnienie.


§ 12

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
1. Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 
Zamawiającego.
1. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do 
zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 10 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
1. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, 
względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
1. Właściwym do rozpoznania sporów, wynikłych na tle realizacji niniejszej
Umowy jest właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach,  dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

        


Z a m a w i a j ą c y:                                                                                         W y k o n a w c a:


