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   Banie, 2009-11-12
GK-341/12/2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Nazwa zadania: Przedmiotem zamówienia jest wybór Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej we wsi Baniewice i Swobnica w celu kultywowania tradycji”, który realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa zachodniopomorskiego. Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Banie
ul.Skośna 6
74-110 Banie
www.bip.banie.pl
urzad@banie.pl
tel. (091) 4166381
7:00   - 15: 00 

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.banie.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Baniach
ul. Skośna 6
74-110 Banie

pokój nr 6
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej we wsi Baniewice i Swobnica w celu kultywowania tradycji”, który realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa zachodniopomorskiego.

Podstawowe obowiązki Inżyniera Kontraktu:

W szczególności Inżynier odpowiedzialny jest za zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem na Roboty, zgodnie z ustawą PB i przepisami z nim związanymi oraz za prowadzenie kontroli zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami polskiego prawa oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, w tym dokonywania kontroli w czasie dostarczania Materiałów i Urządzeń, które będą niezbędne do realizacji Robót.

O ile nie zostało określone inaczej, terminy podane poniżej liczone są od daty rozpoczęcia Usługi przez Inżyniera. Podstawowe obowiązki Inżyniera przedstawione zostały poniżej.

Dla potrzeb niniejszego zamówienia, od Wykonawcy będzie się wymagało, aby pełnił rolę Inżyniera dla potrzeb Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC – Czerwona Książka i Warunkami Szczególnymi, które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych oraz z przepisami polskiego Prawa budowlanego i zasadami wdrażania PROW. 

Inżynier ma także obowiązek zarządzania zadaniami, które będzie obejmowało przygotowanie, organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją Projektu; w tym wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynnościami inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy PB, sporządzanie raportów, rozliczenia finansowe kontraktu. Zarządzanie to będzie wykonywane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej oraz zgodnie z zasadami wdrażania PROW.

Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, zakres zadań Inżyniera będzie zawierał prowadzenie n/w działań:
1. Udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami).

2. Przygotowanie projektów odpowiedzi Zamawiającego na potrzeby zgłoszonych protestów i postępowań odwoławczych

3. Udział w pracach Komisji Przetargowej

4. Przejęcie od Zamawiającego dokumentacji i przekazanie jej wykonawcy robót budowlanych.

5. Powiadomienie stosownych organów o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.

6. Sporządzanie planów strategicznych i planów prac według procedur Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

7. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane

8. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Koordynacja robót prowadzonych we wszystkich branżach.

10. Przejecie od wykonawcy robót budowlanych uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawiającego cykl realizacji inwestycji.

11. Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłowa realizację harmonogramu.

12. Ogólny nadzór nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem

13. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

14. Kontrolowanie przestrzegania zgodności z dokumentacją realizowanych robót.

15. Organizowanie i stałe uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego.

16. Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego na wykonanie przedmiotowych prac.

17. Sprawdzenie faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych, potwierdzenie robót objętych fakturami.

18. Opracowanie raportów, sprawozdań okresowych i wniosków o płatność dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

19. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

20. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji , urządzeń technicznych.

21. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem zrealizowanej inwestycji do odbioru, dokonaniem odbioru i przekazaniem inwestycji wskazanym przez zamawiającego użytkownikom, w tym w szczególności:

-    stwierdzenie gotowości do odbioru

-    dokonanie odbiorów częściowych

-    dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych 

22. Powiadomienie stosownych organowi o zakończeniu budowy.

23. Przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołem odbioru i przekazania inwestycji do użytkowania.

24. Dokonanie pierwszego przeglądu w okresie gwarancji po upływie pierwszego roku oraz sporządzenie protokółu, w którym wyszczególnione zostaną ewentualne wady i usterki oraz określony zostanie termin ich usunięcia.

25. Przygotowanie i sporządzenie dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących zgłoszenia wykonanych robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

26. Sporządzenie rozliczenia finansowego zadania i przekazanie go zamawiającemu

         Szczegółowy zakres zawarty w SIWZ
#45
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

VI. Termin wykonania zamówienia: 

    do 31.12.2010 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni za podstawie art. 24. ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ
VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

	
	

	
	


#61
	Nazwa kryterium
	Waga

	Cena 
	100


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-11-26 do godz. 10:00
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,

  ul. Skośna 6, 74-110 Banie

  pokój nr 15

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-11-26, o godz. 10:30
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,

  ul. Skośna 6, 74-110 Banie

  pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy
XIV. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 Ustala się w wysokości 5% ceny (brutto) podanej w formularzu oferty

XV. Wspólny słownik zamówień ( CPV )

71.52.00.00-9, 71.54.00.00, 71.24.70.00, 71.54.10.00-2
                                                                                                             WÓJT GMINY
                                                                                                          Teresa Sadowska
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