   UMOWA NR ..............................
                             zawarta w Baniach w  dniu ..............................r.
pomiędzy:

I. Gminą Banie   – ul. Skośna 6, 74-110 Banie

 reprezentowanym przez:             

1. Wójta Gminy Banie – Teresę Sadowską
 zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony,

 a:   

II. ..............................................................................................................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:

1. .........................................................................................................................

zwanym dalej  „Zleceniobiorcą” z drugiej strony została zawarta umowa następującej treści:

( 1

Zamawiający powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązki wykonania czynności związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej we wsi Baniewice i Swobnica w celu kultywowania tradycji”, który realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa zachodniopomorskiego.

                                                                  § 2  
                                                                                                                                          Wartość nadzorowanych robót  brutto wynosi  ...........................................zł słownie: .....................................................zł.
§ 3

1. Ustala się następujące terminy nadzoru:

- termin rozpoczęcia –  ...................roku

- termin zakończenia – 31.12.2010 roku

2. Wszelkie zmiany terminów realizacji będą regulowane  w formie aneksu do niniejszej umowy.

( 4
W szczególności Inżynier odpowiedzialny jest za zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem na Roboty, zgodnie z ustawą PB i przepisami z nim związanymi oraz za prowadzenie kontroli zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami polskiego prawa oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, w tym dokonywania kontroli w czasie dostarczania Materiałów i Urządzeń, które będą niezbędne do realizacji Robót.
O ile nie zostało określone inaczej, terminy podane poniżej liczone są od daty rozpoczęcia Usługi przez Inżyniera. Podstawowe obowiązki Inżyniera przedstawione zostały poniżej.
Dla potrzeb niniejszego zamówienia, od Wykonawcy będzie się wymagało, aby pełnił rolę Inżyniera dla potrzeb Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC – Czerwona Książka i Warunkami Szczególnymi, które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych oraz z przepisami polskiego Prawa budowlanego i zasadami wdrażania PROW. 
Inżynier ma także obowiązek zarządzania zadaniami, które będzie obejmowało przygotowanie, organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją Projektu; w tym wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynnościami inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy PB, sporządzanie raportów, rozliczenia finansowe kontraktu. Zarządzanie to będzie wykonywane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej oraz zgodnie z zasadami wdrażania PROW.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, zakres zadań Inżyniera będzie zawierał prowadzenie n/w działań:

1. Udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami).

2. Przygotowanie projektów odpowiedzi Zamawiającego na potrzeby zgłoszonych protestów i postępowań odwoławczych

3. Udział w pracach Komisji Przetargowej

4. Przejęcie od Zamawiającego dokumentacji i przekazanie jej wykonawcy robót budowlanych.

5. Powiadomienie stosownych organów o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.

6. Sporządzanie planów strategicznych i planów prac według procedur Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

7. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane

8. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Koordynacja robót prowadzonych we wszystkich branżach.

10. Przejecie od wykonawcy robót budowlanych uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawiającego cykl realizacji inwestycji.

11. Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłowa realizację harmonogramu.

12. Ogólny nadzór nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem

13. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

14. Kontrolowanie przestrzegania zgodności z dokumentacją realizowanych robót.

15. Organizowanie i stałe uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego.

16. Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego na wykonanie przedmiotowych prac.

17. Sprawdzenie faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych, potwierdzenie robót objętych fakturami.

18. Opracowanie raportów, sprawozdań okresowych i wniosków o płatność dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

19. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

20. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji , urządzeń technicznych.

21. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem zrealizowanej inwestycji do odbioru, dokonaniem odbioru i przekazaniem inwestycji wskazanym przez zamawiającego użytkownikom, w tym w szczególności:

-    stwierdzenie gotowości do odbioru

-    dokonanie odbiorów częściowych

-    dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych 

22. Powiadomienie stosownych organowi o zakończeniu budowy.

23. Przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołem odbioru i przekazania inwestycji do użytkowania.

24. Dokonanie pierwszego przeglądu w okresie gwarancji po upływie pierwszego roku oraz sporządzenie protokółu, w którym wyszczególnione zostaną ewentualne wady i usterki oraz określony zostanie termin ich usunięcia.

25. Przygotowanie i sporządzenie dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących zgłoszenia wykonanych robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

26. Sporządzenie rozliczenia finansowego zadania i przekazanie go zamawiającemu
( 5

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumentację budowlaną  oraz  umowę zawartą z Wykonawcą robót o realizację zadania.

( 6

1.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę robót o powierzeniu ......................................................................................................................... obowiązku pełnienia Inżyniera Kontraktu.

2. Zamawiający zapewni /w razie potrzeby/ nadzór autorski nad  

    realizowanym zadaniem i zobowiązuje się do zapewnienia przyjazdu osoby 
    reprezentującej projektanta w możliwie najszybszym terminie od  
    powiadomienia przez Inżyniera Kontraktu o konieczności wizyty 
    projektanta na budowie.

3. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót 

    dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót, to 

     Inżynier Kontraktu   powinien niezwłocznie zawiadomić o tym 
    Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy 
    robót.

4. Po zakończeniu budowy Zamawiający wyznaczy termin odbioru oraz

    Przewodniczącego komisji odbioru, a inspektorzy nadzoru wezmą udział w

    pracach komisji.

5. W razie zawiadomienia Inżyniera Kontraktu przez Zamawiającego o wadach  ujawnionych w okresie rękojmi za wady - inspektorzy nadzoru wezmą    udział w komisji stwierdzającej zaistnienie wady. Po dokonaniu ich 
usunięcia  przez Wykonawcę robót inspektorzy nadzoru wezmą udział w 
komisji stwierdzającej usunięcie tych wad.

( 7

1.  Wysokość wynagrodzenia ustala się jako cenę ryczałtową netto w wysokości ..........................zł. słownie:...........................................................................................................Określone w pkt 1 wynagrodzenie ryczałtowe nie zawiera podatku od towarów i usług VAT. Dlatego też do kwoty wynagrodzenia Zleceniobiorcy zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej w przepisach prawa, obowiązujących w dniu wystawienia faktury. W dniu zawarcia niniejszej umowy stawka podatku VAT wynosi 22%.

2.  Zamawiający dokona płatności na podstawie faktury końcowej w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w ...................................... Nr ................................
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT

NIP .......................................
( 8

1.  Nadzór inwestorski pełnić będzie:

· branża budowlana  - ....................................................
· branża sanitarna     - ....................................................
· branża elektryczna -  ...................................................
2.  Koordynatorem na budowie będzie Inżyniera Kontraktu.

( 9
1.  Strony ustalają, że formą odszkodowania za nie wywiązanie się z warunków umowy będą kary umowne.

2.  Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a)  Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Zleceniobiorcy kary w wysokości 5% wynagrodzenia Zleceniobiorcy wynikającego z niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które sam ponosi odpowiedzialność.

b)  Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z winy Zleceniobiorcy w wysokości 5% wynagrodzenia Zleceniobiorcy wynikającego z niniejszej umowy.

( 10
 Zmiana ustalonych w niniejszej umowie postanowień może nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu stron.

( 11
Wszelkie sprawy wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

( 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.                                                      

ZAMAWIAJĄCY                                                       ZLECENIOBIORCA
