OC-7041/5/2009                                                                                           załącznik nr 6  do SIWZ (wzór)

UMOWA nr ………………… w zakresie zadania…… (wzór)

Zawarta w dniu …………..……r. w Baniach,  pomiędzy:

Gminą Banie reprezentowaną przez: 

Wójta – Teresę Sadowską,
zwaną dalej Zamawiającym 
a 

………………………….…….., z siedzibą w ………….…………. przy ul.. ………………., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………, NIP……………………………

lub

…………………………………….., zam. w ……………………. przy ul. ……………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………...……………… z siedzibą 
w …………………… przy ul. ………………….., działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr …………………………. prowadzonej przez ……………………., NIP……………………………..

zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działają:

1) ……………………………………………

2) ……………………………………………

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać, w oparciu o przeprowadzone  postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, roboty budowlane ” Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie – etap II” . 

projektowany układ obejmuje:
a) Przebudowę  nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie ul. Różana, Skośna, Krótka, Mostowa, Jagiellońska, polegającą na wykonaniu m.in. rozbiórki nawierzchni chodników, rozbiórki nawierzchni jezdni, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia jedni i chodników, urządzenia  bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome i pionowe.
Kod CPV 45233140-2  Roboty drogowe
b)Przebudowę kanalizacji deszczowej we wsi Banie w ulicach Różanej, Skośnej, Krótkiej, Mostowej i Jagiellońskiej polegającą na wykonaniu rurociągu śr. 600 mm, 500 mm, 400 mm, 300 mm, 250 mm, 200 mm, 160 mm, studnie betonowe śr, 1200 mm, 1000 mm, 400 mm, wpusty deszczowe śr. 500 mm, osadnik wirowy typ V2B1-9-6S  zintegrowany z separatorem 60/600.

Kod CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i kolei, wyrównanie terenu

2. Termin wykonania zamówienia: 

3.1. termin rozpoczęcia - nie później niż 7 dni od dnia przekazania placu budowy 
3.2. termin zakończenia - tożsamy z terminem obustronnego podpisania protokołu odbioru
       przedmiotu umowy: 31.10.2010 r
§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowy nawierzchni dróg i kanalizacji deszczowej oraz z innymi dokumentami, załączonymi  do dokumentacji projektowej:

1) pozwolenia na budowę,

2) decyzja środowiskowa,

     3) operat wodno prawny,

2.  zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami przepisów technicznych i Prawa
      budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat

      technicznych,

3.  w terminie do14 dni od dnia podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji
     harmonogram rzeczowo – czasowy określający terminy realizacji przedmiotu Umowy,

4. dostarczyć Zamawiającemu na 7 dni od podpisania umowy, przed protokolarnym przekazaniem  terenu budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oświadczenie o podjęciu obowiązków pełnienia funkcji kierownika budowy;

5.  przyjąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności:

5.1. wyposażyć na swój koszt zaplecze robót budowlanych we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne do wykonywania robót; umieścić tablicę informacyjną zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

5.2. wykonać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 

5.3. oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mogą być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsce pracy;

6. zabezpieczyć i oznakować teren prowadzenia robót  przed dostępem osób niepowołanych; 

7. przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP, w tym zapisów ochrony środowiska, warunków wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne, Prawo ochrony przyrody oraz planu bezpieczeństwa i ochronny zdrowia, roboty budowlane prowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150); 

8. utrzymywać roboty w dobrym stanie. Z należytą troską i pilnością należy zapewnić wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem, materiały posiadające atesty jakości wraz z zadeklarowaną wysoką jakością zastosowanych surowców, urządzeń budowy i wszystkich innych rzeczy, zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbędne do utrzymania i wykonania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót;
9. utrzymać teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, składować  wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, urządzenia prowizoryczne, odpadki, śmieci które nie są potrzebne lub się ich pozbywać, sprawę postępowania z odpadami reguluje ustawa o odpadach z 27.04.2007 r. (j.t. Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251) i ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150);
10.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia, które mogą mieć związek 
z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz, które mogą zaistnieć na terenie budowy, jak również za szkody i straty  spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rękojmi 
i gwarancji;

11. Wykonawca winien uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego;
12. na pisemne żądanie Zamawiającego przerwać roboty, a jeżeli zostanie zgłoszona taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

13. wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesieniem na mapy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Gryfinie z danymi w postaci cyfrowej (wektorowej) w układzie 65 w formacie DGW lub DXF z zachowaniem prawidłowej topologii obiektu i 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz komplet dokumentów do odbioru technicznego końcowego;

14. zgłaszać na piśmie w dzienniku budowy:

1.) gotowość do odbioru robót ulegających zanikowi lub zakryciu,

2.) gotowość do odbioru technicznego  częściowego, kwartalnego
     3.) gotowość do odbioru technicznego końcowego,

     4.) fakt osiągnięcia gotowości do dokonania przez Zamawiającego  odbioru przedmiotu umowy, po  obustronnym podpisaniu protokołu odbioru technicznego końcowego, oraz usunięciu wad stwierdzonych w tym protokole,

15. przywrócić teren zajęty w czasie realizacji przedmiotu umowy do należytego stanu w sposób 

      zaakceptowany przez Zamawiającego,
16. po odbiorze technicznym końcowym, a przed odbiorem przedmiotu umowy zlikwidować zaplecze.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się:

1. dokonać czynności związanych z rozpoczęciem robót:

1.1. przekazać Wykonawcy plac budowy do 10 dni od dnia podpisania Umowy;

1.2. przekazać Wykonawcy dziennik budowy w dniu przekazania placu budowy;

2. reagować na wszystkie uwagi i zgłoszenia dokonane na piśmie w dzienniku budowy przez kierownika budowy, 

3. dokonywać czynności odbiorowych robót w terminie do 10 dni roboczych od zgłoszenia przez

     Wykonawcę,

4. zapewnić nadzór inwestorski;

5. powołać komisję odbiorową złożoną z przedstawicieli Zamawiającego dla dokonania odbioru  

    technicznego końcowego oraz odbioru  przedmiotu umowy,

§ 4
1. Z ramienia Wykonawcy obowiązki Kierownika budowy pełnić będzie:…………………………...

2. Z ramienia Zamawiającego inspektorami nadzoru inwestorskiego będą:……………………………

3. Koordynatorem inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie:……………………………………

§ 5

Zmiany osób o których mowa w §4 umowy nie wymagają zmiany umowy, a jedynie pisemnego poinformowania stron umowy o tych zmianach.
§ 6

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac Podwykonawcy na zasadach określonych 
w art. 6471 Kodeksu Cywilnego, niniejszej Umowy i siwz

2. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania zrealizowanego przez Podwykonawcę.

3. W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy, Wykonawca załącza każdorazowo do faktury za wykonane roboty cesje wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, do wysokości wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez Podwykonawcę robót, niezapłaconych przez Wykonawcę.

4. Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zestawienia faktur wystawionych przez Podwykonawców, wraz z kserokopią zrealizowanych na poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodów zapłaty poświadczonych za zgodność z oryginałem.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Podwykonawców potwierdzenia płatności dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcę.

§ 7

1. Zadanie i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa prawo budowlane, 
w szczególności jest on zobowiązany do bezpośredniej kontroli jakości, terminowości i zgodności z dokumentami wymienionymi w § 2 umowy robót budowlanych,

Swoje uwagi zastrzeżenia i polecenia  zamieszcza na piśmie w dzienniku budowy

2. Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego.

3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia wykonawcy o ich zaistnieniu.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego poświadcza usunięcie wad wpisem do dziennika budowy.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy). O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej, Zamawiający winien poinformować Wykonawcę co najmniej 7 dni wcześniej przed zleceniem ich osobie trzeciej.

6. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią w takim przypadku obciąża Wykonawcę.
§ 8 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe wynoszące:

netto: …………………………………………. zł

podatek VAT (22%): …………………….…..  zł

brutto:   ..........................................................    zł 

słownie: ........................................................................................................................ zł 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne do końca trwania umowy.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót objętych zamówieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

§ 9

1. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się fakturowanie przejściowe ( kwartalne),  łączna wartość wszystkich faktur przejściowych nie może przekroczyć 80 % kwoty, o której mowa w §8 ust.1 umowy. 

2. Podstawę wystawienia faktury przejściowej przez Wykonawcę stanowi obustronnie podpisany protokół odbioru technicznego częściowego robót. W przypadku, gdy zamawiający uzna, że Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot zamówienia wstrzyma możliwość fakturowania przejściowego robót.

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej stanowi obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, aby forma faktur wystawionych przez Wykonawcę odpowiadała wymaganiom instytucji współfinansujących inwestycję – wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych i inne, wymagania określi Zamawiający.     

5. Termin płatności faktury –  30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności 
    na rzecz osoby trzeciej.
7. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 10
Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób:

1) W przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie,

2) W przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy,         Zamawiający dokonuje płatności przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji
wierzytelności,

3) W pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto
 bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach.

 Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący sposób: jako pierwsze potrącenie wzajemnych należności wymienione w pkt 1., następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w pkt 2. a po niej płatność, o której mowa w pkt 3.
§ 11

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 5% wartości umowy  brutto w kwocie ............., przed podpisaniem umowy.

2. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonania robót zostanie zwrócona 
w terminie  30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócona  nie później niż w 15. dniu  po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
3. Wykonawca ubezpieczył budowę od strat i szkód spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny;

Wartość robót objętych ubezpieczeniem winna uwzględniać:

·  roboty - do wartości ceny podanej ofercie Wykonawcy;

· sprzęt do wartości niezbędnej dla wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zawarł umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia min. 100% wartości ceny oferty. Jednocześnie Wykonawca przedłożył Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia (np. polisa). 

5. Wykonawca sporządził i przedłożył Zamawiającemu kosztorys ofertowy, którego łączna wartość odpowiada cenie ryczałtowej podanej w ofercie Wykonawcy, przed podpisaniem umowy.

 § 12

1. Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia związane z placem budowy i realizacją przedmiotu zamówienia od przekazania  placu budowy do czasu obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy i osób trzecich, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
§ 13

1. Wykonawca przeprowadza próby i sprawdzenia przewidziane w dokumentach o których mowa §2 ust 1 umowy i właściwych przepisach.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów, a w szczególności prawidłowo wypełnionego i zakończonego dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, protokołów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, oraz pisemne potwierdzenie 
o uporządkowaniu terenu po prowadzonych robotach, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru  technicznego końcowego.
3. Wykonawca wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 przekazuje Zamawiającemu dokument gwarancyjny, zgodny z załącznikiem nr 2 do umowy.
§ 14
1. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 
i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 5 dni roboczych oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. 
2. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego.
§ 15

Wady wykryte przy odbiorach  robót  o których mowa w §2 ust 14 umowy usuwane będą 
w terminach ustalonych przez Zamawiającego.
§16

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady wykryte i  powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 3 lat od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy - na wykonane roboty budowlane, zainstalowane urządzenia i zastosowane materiały.

4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w terminie gwarancji i rękojmi obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownego zgłoszenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia wad.

§ 17

1.Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto określonego w § 8, za każdy dzień , licząc od terminu ustalonego w §1 ust. 3 pkt 3.2. umowy.

Należność z powyższego tytułu Zamawiający  potrąci  z faktury, wystawionej przez Wykonawcę lub 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2.W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z fakturą lub z zabezpieczeniem należytego wykonania ustala się, że zapłata nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane  w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia.
§ 18
1.Wykonawcy zapłaci zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §8 za każdy dzień, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

Należność z powyższego tytułu Zamawiający  potrąci  z faktury, wystawionej przez Wykonawcę lub 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z fakturą lub z zabezpieczeniem należytego wykonania ustala się, że zapłata nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia.

§ 19

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez odpowiedzialności 
i kar umownych względem Wykonawcy w przypadku:

a) rażącego naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy Prawo Budowlane, przepisów BHP;

b) opóźnienia, w terminie realizacji przedmiotu Umowy wynikającego z założonego harmonogramu 
o którym mowa w § 2 pkt 2, wynoszącego powyżej 2 miesięcy;

c) opóźnienia w płatnościach na rzecz Podwykonawcy w zakresie im powierzonym przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wynoszącego powyżej 3 miesięcy.
d) spełnienia przesłanek w art. 145 ustawy Pzp.
§ 20

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
-w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 15% wartości wynagrodzenia  netto określonego w §8,

-w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wartości wynagrodzenia  netto określonego w §8 
Należne z tego tytułu kwoty Zamawiający potrąci z faktury, wystawionej przez Wykonawcę lub 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z fakturą lub 
z zabezpieczeniem należytego wykonania ustala się, że zapłata nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które  odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia netto określonego w § 8, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 21

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§22
Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty jeśli w toku wykonania dzieła zajdzie konieczność zmiany terminów wykonania prac, zmniejszenia prac  lub zwiększenia prac przewidzianych w kosztorysie ofertowym a konieczność ich wprowadzenia wynikła z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 23
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w razie niepozyskania środków na wkład własny lub  środków z dotacji, postanowienia § 20 umowy nie mają zastosowania w takim przypadku.
 § 24
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 25
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 26
Integralną część Umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 27
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY:



                               

WYKONAWCA:


 
Załącznik nr 2 do Umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY
§ 1

Gwarant ................................... udziela w dniu .......... Zamawiającemu  - Gmina Banie gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy ....................................  zgodnie z umową ..................................... z dnia............................

§ 2

Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg w dniu obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy i wynosi 3 lata dla wykonanych robót budowlanych, zastosowanych materiałów budowlanych i zainstalowanych urządzeń.

§ 3

W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, do nadzorowania usuwania tych wad oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec podmiotów uczestniczących w robotach budowlanych .

§ 4

Jeżeli Gwarant nie usunie zgłoszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci jej usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Gwaranta, a koszty pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, złożonego przez Gwaranta.

§ 5

Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający zorganizuje przegląd gwarancyjny, 
z udziałem przedstawicieli Gwaranta.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Dokument gwarancyjny sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, 2. otrzymuje Gwarant.

...................................

podpis i pieczęć Gwaranta
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