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VI.KRÓTKOTERMINOWY PLAN DZIAŁAŃ ORAZ DŁUGOTERMINOWY PROGRAM STRATEGICZNY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 

Określone dla gminy Banie w rozdziale IV cele i kierunki działań mają doprowadzić do stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami. Przyjęty model gospodarki wynikający z uwarunkowań formalnych, technicznych i ekonomicznych wyznacza do realizacji konkretne zadania. Dzięki nim będzie możliwe osiągnięcie wyznaczonych celów. 

Zadania te powinny być realizowane w sposób etapowy, w pierwszej kolejności te, dzięki którym nastąpi najszybsza poprawa dotychczasowego stanu gospodarki na terenie gminy (zadania krótkookresowe), w dalszej - zadania, których wykonanie pozwoli na całościowe osiągnięcie założonych celów strategicznych w wyznaczonej perspektywie czasowej (zadania długookresowe). 

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań według założonych celów, z podaniem jednostek odpowiedzialnych za ich realizacje, przedstawiono w tabeli 11 i 12. Natomiast w tabelach 13 i 14 przedstawiono harmonogram realizacji tych działań w poszczególnych latach (lata 2004-2012). 

	Harmonogram realizacji zadań krótkoterminowych dla gminy Banie 
	Tabela 13

	Lata 
	Zadania
	Odpowiedzialny

	1
	2
	3

	2004-2005
	Przekazanie ogólnych informacji o zasadach funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami – druk ulotek informacyjnych
	Wójt Gminy

	
	
	

	
	Przekazanie informacji o oczekiwanych efektach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
	Wójt Gminy

	
	Uchwalenie nowego regulaminu porządku i czystości w gminie uwzględniającego założenia PGO
	Rada Gminy

	
	Przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych i scedowanie go na Związek Gmin Dolnej Odry (ZGDO) 
	Rada Gminy

	
	Opracowanie i przyjęcie związkowego planu gospodarki odpadami 
	Związek Gmin, Rada Gminy 1)

	
	Opracowanie (modyfikacja) zasad gromadzenia i odbioru odpadów zmieszanych 2)
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1)

	
	Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru surowców wtórnych 2)
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1)

	
	Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów wielkogabarytowych z sektora budowlanego i wraków pojazdów 2)
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1)

	
	Budowa (uzupełnienie) systemu zbiórki odpadów zmieszanych – zakup brakującej ilości pojemników 
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1)

	
	Budowa (uzupełnienie) systemu zbiórki surowców wtórnych – zakup brakującej ilości pojemników dla poszczególnych typów zabudowy
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1), przedsiębiorstwa wywozowe

	
	Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów biodegradowalnych z poszczególnych źródeł 2)
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1)

	
	Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów niebezpiecznych 2)
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1)

	
	Wyznaczenie lokalizacji oraz budowa Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1)

	
	Wyłonienie firmy odpowiedzialnej za zbiórkę odpadów niebezpiecznych – rozpoczęcie zbiórki odpadów niebezpiecznych
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1)

	
	Budowa w ramach ZZUO sortowni odpadów 
	Związek Gmin

	
	Podjęcie rozmów z Organizacjami Odzysku – możliwości przekazywania do odzysku zebranych frakcji odpadów
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1)


	2006-2008
	Budowa uzupełniającego systemu zbiórki surowców wtórnych – zakup lub docelowe rozstawienie istniejących pojemników
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1), przedsiębiorstwa wywozowe

	
	Sporządzenie  ewidencji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie planu usuwania azbestu
	Wójt Gminy 1)

	
	Budowa systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych z sektora budowlanego i wraków pojazdów  - wyznaczenie lokalizacji i stworzenie gminnego punktu gromadzenia odpadów nietypowych
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1), przedsiębiorstwa wywozowe

	
	Sporządzenie pełnej inwentaryzacji tzw. „dzikich” wysypisk śmieci
	Wójt Gminy

	
	Stopniowa likwidacja tzw. „dzikich” wysypisk
	 Związek Gmin, Wójt Gminy 1)

	
	Złożenie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1)

	
	Stworzenie punktu informacyjnego o możliwościach wprowadzenia (zmiany) technologii małoodpadowych, „clean production” itp.
	Wójt Gminy, organizacje pozarządowe

	
	Opracowanie zasad pomocy (np. ulgi) podmiotom wprowadzającym nowoczesne technologie małoodpadowe lub prowadzącym działania proekologiczne
	Wójt Gminy

	
	Budowa systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych z gospodarstw domowych w rejonach zabudowy wielorodzinnej – zakup niezbędnej ilości pojemników
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1), przedsiębiorstwa wywozowe

	
	Budowa systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych pochodzących z pielęgnacji i utrzymania zieleni – wyznaczenie miejsc czasowego ich przetrzymania
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1), przedsiębiorstwa utrzymania zieleni

	
	Budowa w ramach ZZUO kompostowni lub instalacji fermentacji beztlenowej
	Związek Gmin

	
	Aktualizacja planu gospodarki odpadami
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1)


1) w przypadku, gdy zadania gospodarki odpadami będą realizowane samodzielnie (poza strukturami Związku Gmin);

2) na podstawie zatwierdzonych planów gospodarki odpadami (wojewódzkiego, powiatowego, gminnego i związkowego).

	Harmonogram realizacji długoterminowego programu strategicznego

dla gminy Banie 
	Tabela 14

	Lata 
	Zadania
	Odpowiedzialny

	1
	2
	3

	2009-2012
	Rozszerzenie zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na terenie gminy – wyposażenie gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej w przydomowe kompostowniki
	Wójt Gminy

	
	Wprowadzenie rozdzielnego gromadzenia wielowarstwowych odpadów opakowaniowych tzw. tetropaków
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1)

	
	Objęcie selektywną zbiórką odpadów podmiotów gospodarczych w ramach stworzonego systemu, np. surowce wtórne, odpady organiczne
	Związek Gmin, Wójt Gminy 1)


1) w przypadku , gdy zadania gospodarki odpadami będą realizowane samodzielnie (poza strukturami Związku Gmin).
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