Banie, dnia 25.05.2016 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Banie: Przebudowa drogi Dłużyna - Parnica

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.banie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Dłużyna - Parnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. ROBOTY POMIAROWE 1 D-01.01.01a Roboty pomiarowe- trasa drogi w terenie równinnym z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej km 2,921 2. WYCINKA KRZAKÓW Z PASA DROGOWEGO 2 D-01.02.01 Wycinka krzaków z wykarczowaniem korzeni z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawcę w celu utylizacji w km 2+300-2+730 str. P+L do granicy pasa drogowego 2*430,0*4,0 m2 3.440,00 razem m2 3.440,00 3. KORYTO DROGI 3 D-04.01.01 Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 20cm z formowaniem obustronnych poboczy o szer. 1,0m z urobku oraz z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę w km 0+000-2+921, szerokość koryta 5,0m 2921*5,0 m2 14.605,00 razem m2 14.605,00 4. KONSTRUKCJA DROGI - SZEROKOŚĆ 5,0m 4 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm w km 0+000-2+921, szerokość 5,0m 2921*5,0 m2 14.605,00 razem m2 14.605,00 5 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego, bazaltowego 0/63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm w km 0+000-2+921, szerokość 5,0m 2921*5,0 m2 14.605,00 razem m2 14.605,00 6 D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego, bazaltowego 0/31,5mm, warstwa górna o grubości po zgęszczeniu 10cm w km 0+000-2+921, szerokość 5,0m 2921*5,0 m2 14.605,00 razem m2 14.605,00 5. MIJANKI - 5 sztuk, głębokość 3,0m 7 D-04.01.01 Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 20cm z formowaniem poboczy z urobku głębokość mijanki 3,0m 5*((30+23)/2*3,0) m2 397,50 razem m2 397,50 8 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 5*((30+23)/2*3,0) m2 397,50 razem m2 397,50 9 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego, bazaltowego 0/63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 5*((30+23)/2*3,0) m2 397,50 razem m2 397,50 10 D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego, bazaltowego 0/31,5mm, warstwa górna o grubości po zgęszczeniu 10cm 5*((30+23)/2*3,0) m2 397,50 razem m2 397,50 6. ZJAZDY DO PÓL - 12 sztuk 11 D-04.01.01 Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 20cm z formowaniem poboczy z urobku. zjazdy do pól 12szt. ((10,0+5,0)/2*3,0)*12 m2 270,00 razem m2 270,00 12 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm ((10,0+5,0)/2*3,0)*12 m2 270,00 razem m2 270,00 13 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego, bazaltowego 0/63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm ((10,0+5,0)/2*3,0)*12 m2 270,00 razem m2 270,00 14 D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego, bazaltowego 0/31,5mm, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm ((10,0+5,0)/2*3,0)*12 m2 270,00 razem m2 270,00 7. ROBOTY ODWODNIENIOWE 15 Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów o średnicy 60cm szt 2,00 16 D-06.04.01 Wykonanie rowów przydrożnych trapezowych o głębokości 0,7m i szerokości dna 0,4m. Pochylenie skarp 1:1,15, z wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę objętość w przekroju 0,84m3/m w km 0+010-2+725 str. P+L (2715*2-(12*10,0+5*30,0))*0,84 m3 4.334,40 razem m3 4.334,40 8. ROBOTY INNE 17 D-07.05.01 Ustawienie barier stalowych jednostronnych SP 06 strona lewa drogi 12,0 m 12,00 strona prawa drogi 12,0 m 12,00 razem m 24,00.

II.1.5)

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

- Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł słownie : dziesięć tysięcy złotych nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Gminy Banie Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Banie Nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 2. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. 3. W przypadku uchybienia temu terminowi lub/i formie wniesienia wadium, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. 4. Pozostałe formy wadium, tj: - poręczenia bankowe, - gwarancje bankowe, - gwarancje ubezpieczeniowe, - poręczenia udzielane przez przedmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zmianami), należy złożyć do depozytu w siedzibie Zamawiającego w księgowości pok. nr 12, w wysokości stanowiącej równowartość kwoty wadium, nie później niż do upływu terminu składania ofert. 5. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zwrot lub zatrzymanie wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo składania ofert

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - - Wykonawca winien wykazać, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty budowlane polegające na budowie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego skalnego o łącznej powierzchni 15000 m² z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie - wg zał. nr 6 do SIWZ, - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wg zał. nr 7 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, iż osoby które będą wykonywać zamówienia posiadają wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej , - posiadają aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa- załącznik nr 8

- III.3.3) Potencjał techniczny

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) co najmniej 1 osobą posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  - potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

  - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

  - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1. Cena - 90

- 2. termin realizacji zamówienia - 10

IV.2.2)

|  | przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: |
| --- | --- |

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.banie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Banie ul. Skośna 6 74-110 Banie pok.13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2016 godzina 10:15, miejsce: Gmina Banie ul. Skośna 6 74-110 Banie pok.15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Wójt

Teresa  Sadowska